安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿南部边坡隐患排查以及治理工程勘查服务项目（二次）

招 标 文 件

# 招 标 人：滁州市兴天矿业有限公司（盖单位章）

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖单位章）

2024年9月9日

目   录

招标公告信息..................................................1

第一章 投标人须知.............................................4

第二章 资格审查办法...........................................17

第三章 评标办法...............................................19

第四章 发包人要求.............................................25

第五章 合同条款及格式.........................................26

第六章 投标文件格式...........................................34

第七章 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认...............43

安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿南部边坡隐患排查以及治理工程勘查服务项目（二次）招标公告信息

| 招标条件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿南部边坡隐患排查以及治理工程勘查服务项目（二次） |
| 招标人 | 滁州市兴天矿业有限公司 |
| 项目业主 | 滁州市兴天矿业有限公司 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 项目出资比例 | 100% |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评估法 |
| 项目概况与招标范围 |  |
| 招标项目名称 | 安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿南部边坡隐患排查以及治理工程勘查服务项目（二次） |
| 标段划分 | 一个标段 |
| 建设地点 | 招标人指定地点 |
| 建设规模 | 勘查区域为矿区南部永久边坡（不含滑坡区范围），面积约9.3万㎡，边坡总长度约770m。 |
| 合同估算价 | 服务费用约49万元 |
| 计划服务期 | 合同签订后40日历天完成勘查任务并提交成果资料 |
| 招标范围 | 本次治理范围勘查区域为矿区南部永久边坡（不含滑坡区范围），面积约9.3万㎡，边坡总长度约770m；其中滑坡区西侧边坡坡长约200m，已形成二级边坡，平台标高分别为+30m、+40m，边坡坡度35-45°，坡高15-26m，坡高自西向东逐渐增大，+30m平台以上边坡已施工格构工程，各级平台坡脚及+40m平台坡顶已实施截排水工程；滑坡区东侧边坡坡长约570m，已形成三级边坡，边坡平台标高分别为+20m、+30m、+40m，坡度40-45°，坡高30-35m，坡高自南向北逐渐增大，+30m、+40m平台边坡局部已实施复绿及格构工程，+30m、+40m平台边坡坡脚及+40m平台坡顶实施截排水工程。 |
| 项目类别 | / |
| 投标人资格要求 |  |
| 投标人资质要求 | 投标人须具有地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级或地质灾害防治单位勘查甲级资质。 |
| 项目负责人 资格要求 | 具备地质矿产类或水工环地质类相关专业高级及以上职称证书。 |
| 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 其他要求 | 1、投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。 ⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 ⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。 2、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑨项情形之一的，接受其被确定为中标人。 |
| 招标文件的获取 |  |
| 获取时间 | 2024 年 9 月9日 17 时 00 分至 2024年9月14日14时 30分。 |
| 获取方式 | 潜在投标人须登录“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）查阅并下载招标文件及相关资料。 |
| 招标公告发布时间 | 2024年9月9日 |
| 投标文件递交的截止时间 | 2024年9月14日14时30分 |
| 投标文件递交的方式 | 网上递交，发送至电子邮箱：czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱） |
| 开标时间 | 2024年9月14日14时30分 |
| 开标地点 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司(滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼622会议室) |
| 招标文件价格 | 0元 |
| 发布公告的媒介 | “滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/） |
| 投标保证金收取 |  |
| 保证金收取 | 不要求。 |
| 联系方式 |  |
| 招标人名称 | 滁州市兴天矿业有限公司 |
| 招标人地址 | 天长市广陵路南侧平安路东侧金融大楼B-17 |
| 招标人联系人 | 白金鑫 |
| 招标人电话 | 15656215310 |
| 招标代理机构名称 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司 |
| 招标代理机构地址 | 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室 |
| 招标代理机构 联系人 | 田甜 |
| 代理机构电话 | 0550-3519519、15955005370 |

第一章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 |  | 详见招标公告 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 详见招标公告 |
| 3 | 项目名称 |  | 详见招标公告 |
| 4 | 建设地点 |  | 详见招标公告 |
| 5 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 6 | 招标范围 |  | 详见招标公告 |
| 7 | 评标办法 |  | 综合评估法 |
| 8 | 服务期 |  | 合同签订后40日历天完成勘查任务并提交成果资料 |
| 9 | 质量要求 |  | 必须达到相关部门验收 合格 标准。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 详见招标公告 |
|  | 招标文件发布时间 |  | 详见招标公告 |
| 11 | 踏勘现场 |  | ☑不组织，投标人自行组织踏勘现场；□组织 |
| 12 | 投标预备会 |  | ☑不召开；□召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间及方式 |  | 如投标人对招标文件有疑问，请于2024年9月11日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱） |
| 14 | 招标人澄清的时间及方式 |  | 招标人将在2024年9月12日17时后在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）发布 ，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 15 | 分包 |  | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 16 | 偏离 |  | ☑不允许；□允许 |
| 17 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标人提供的其他材料及招标澄清答疑文件等。 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 |  | 同本表第13条 |
| 19 | 最高投标限价 |  | 公布的最高投标限价：490000元，投标报价不得超过最高投标限价，否则按无效标处理。 发布时间：2024 年 9月9日 17 时前。 发布媒介：“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/） |
| 20 | 投标有效期 |  | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 21 | 投标保证金 |  | 详见招标公告 |
| 22 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章，招标文件格式中要求“签章”部位，指签字或盖章后扫描上传。 否则经评委会一致认定按照无效投标处理。 |
| 23 | 投标文件份数 |  | 以电子邮件递交的电子投标文件：一份。以投标人在投标截止时间前电子邮件递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 |
| 24 | 投标文件的提交 |  | 1、投标人须在投标文件截止时间前（2024年9月14日14时30分前）将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称+项目名称+联系人及联系电话”，未在规定时间内发送加密PDF格式投标文件，投标将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准，若投标人重复发送电子投标文件的，将以2024年9月14日14时30分前最后收到的投标文件为准,投标文件无法打开的，由投标人自行承担后果。 2、投标人在2024年9月14日14时30分至2024年9月14日15时00分内将投标文件的密码（投标单位名称+密码）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。未在规定时间内发送密码的，投标将被拒绝。 |
| 25 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许； □允许：/ |
| 26 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 27 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：2024年9月14日14时30分（北京时间） 开标地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司(滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼622会议室) |
| 28 | 开标程序 |  | 由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。 |
| 29 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 30 | 评标委员会确定中标候选人的人数 |  | 3名，并标明排序。 |
| 31 | 中标候选人公示媒介 |  | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 32 | 中标通知书发出形式 |  | 中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。 |
| 33 | 履约担保 |  | 不收取 |
| 34 | 付款方式 |  | 完成相应范围内地质勘查及任务书要求的相应工作，提交勘查成果报告，通过有关部门及专家论证、评审，完成相关手续后15个工作日内一次性付清合同价款。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 招标代理服务费 |  | 代理服务具体金额：3750元。 代理服务费及专家费支付主体：由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理机构。 |  |
| 专家评审劳务费 |  | 费用或支付标准：以实际发生为准。 支付主体：中标单位 |  |
| 其他 |  | 1、本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。 2、本项目招标公告与本招标文件不一致之处，以本招标文件为准。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。 4、本文件的最终解释权归招标人、招标代理机构所有。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程（如有）应在投标人须知前附表中载明；

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

（3）其他要求：无。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）发包人要求

（6）合同条款及格式；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前以网上留言或书面形式提出。招标人将在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）发布，但不指明澄清问题的来源。

2.3 招标文件的澄清

招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/） 发布。但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的具体组成部分及材料要求详见本招标文件第六章“投标文件格式”。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的税金。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.4款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（本项目不采用）

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.5.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照招标文件的要求，制作、签章、发送加密的电子投标文件。

3.5.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.4招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报相关部门处理。

3.5.5投标文件的制作应满足以下规定：

- 招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第六章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件扫描件。

- 投标人应对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。

3.5.6因投标人自身原因而导致投标文件无法打开、读取，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.5.7投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织方案的，视为提供备选方案。

4.投标

4.1投标文件的提交

4.1.1各投标人须在投标文件截止时间前（2024年9月14日14时30分前）将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称+项目名称+联系人及联系电话”，未在规定时间内发送加密PDF格式投标文件，投标将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准，若投标人重复发送电子投标文件的，将以2024年9月14日14时30分前最后收到的投标文件为准,投标文件无法打开的，由投标人自行承担后果。

4.1.2各投标人在2024年9月14日14时30分至2024年9月14日15时内将投标文件的密码（投标单位名称+密码）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。未在规定时间内发送密码的，投标将被拒绝。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从邮箱撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标人投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。中标候选人公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知

在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标候选人公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人公示。

7.8 履约担保（本项目不收取）

7.9 签订合同

7.9.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.4款规定所确定的中标人。

7.9.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

7.9.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.9.4 除法定情形外，合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

7.9.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第二章  资格审查办法

资格审查办法前附表

资信证明文件评审

| 序号 |  | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书 |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 检验电子标书 |
|  |  | 企业法人营业执照或事业单位法人证书 |  |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 项目负责人有效身份证、职称证书 |  |
|  |  | 投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明； |  |

重要提示：

（1）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）未按招标公告要求提交投标保证金的；（本条不采用）

（3）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第三章  评标办法

（一）资信评分表（分值30分）

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （5分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过地质灾害类（边坡治理）勘查报告编制项目的，提供一项得5分，满分5分； 备注：投标人须提供业绩合同及评审意见书（含评审专家组名单）扫描件。 |
| 2 | 项目组成员 （12分） | 1、项目组成员中（除项目负责人外），具有地质勘查、水文地质与工程地质、安全工程、测绘、钻探、岩矿分析专业高级及以上职称的，每提供1个上述专业人员得1分，满分6分； 2、为保证野外施工安全性及测绘工作可靠性，除项目负责人外，项目组成员中具有一级安全评价师、注册测绘师的，每提供1个证书得3分，满分6分； 备注：提供项目组成员评分所涉及相关证书复印件，同时项目组成员须提供投标单位为其缴纳的截止开标时间前三个月养老保险证明材料，上述人员证书不可重复计分，即一人多证的，仅按一个得分多的证书计分。 |
| 3 | 企业荣誉 （13分） | - 1、投标人自2021年1月1日以来（以获奖证书时间为准）承接的矿山生态修复勘查设计类项目获得过市级及以上主管部门表彰（或颁布奖状）的得3分，满分3分。仅提供1个表彰或奖状计分。 - 2、投标单位具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证证书（应包含“水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害勘查”等内容）的，每具有一项得2分，满分6分； - 3、为保证矿山建设及生产安全，投标人设立有地质灾害防治中心机构的，得4分，本项满分4分 备注：以上须提供相关有效证明材料，否则不得分； |

（二）技术标评审（分值30分）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 标准 |  |
| 1 | 勘查方案 （30分） | 1、充分搜集工作区及周边以往背景资料，开展过实地踏勘，对矿区地质背景及边坡地层分布情况熟悉了解。优得6-4（不含）分，良得4-2（不含）分，一般得2-0（不含）分，未提供的不得分。 2、勘查目的任务明确，技术路线可行，工作程序和进度安排得当。优得6-4（不含）分，良得4-2（不含）分，一般得2-0（不含）分，未提供的不得分。 3、勘查方法选择合理，工作部署符合规范要求和实际，并附相应的勘查部署图。优得6-4（不含）分，良得4-2（不含）分，一般得2-0（不含）分，未提供的不得分。 4、对边坡稳定性进行初步的分析和评价。优得6-4（不含）分，良得4-2（不含）分，一般得2-0（不含）分，未提供的不得分。 5、针对本项目特点，提出防治方案建议及相应措施，并进行重点难点分析。优得6-4（不含）分，良得4-2（不含）分，一般得2-0（不含）分，未提供的不得分。 |  |

注：1、该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标人的技术最终得分分值保留两位小数点，第三位四舍五入。

- （三）商务标评审

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 |  | 投标函签字盖章 | 有投标人及其法定代表人签字或盖章。 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签章。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2 | 响应性评审标准 |  | 服务期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  |  | 质量 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  |  | 投标总价评审 | 不得高于最高投标限价 |
| 商务评分 （40分） |  | 1.采购人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价或最高综合单价，否则，其投标文件按无效标处理。 商务标评分按下列步骤计算： 第一步：计算B值。 ①B值为有效投标人的投标报价的算术平均值。 第二步：计算评标基准价F值。 ①F值=B值 第三步：计算报价偏差率。 ①偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 第四步：计算报价得分 ①投标报价等于评标基准价的得满分。 ②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1.0 ③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注：计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |  |

商务标评审表注：

（1）只有通过详细评审的有效投标人才能参加商务报价评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标程序

评标先做准备工作，先进行资信评审，然后进行商务标评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2技术标评审

详见技术标评审表。

3.3商务标评审

详见商务标评审表。

3.4推荐中标候选人

资信、技术、商务标评审后，推荐3名中标候选人，并标明排序。

4.评审内容

4.1商务标评审

只有通过资信标、技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.1.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.1.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.1.3详细评审标准：见商务标评审表。

4.1.4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

5.无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的的招标人将拒收投标文件：

（1）未在投标截止时间前通过邮箱递交有效电子投标文件的，投标将被拒绝。

5.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

5.2.1商标评审

（1）评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

（2）商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

5.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）按第三章《评标方法》4.1.4条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的。

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（8）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（10）投标人单方面出现其他投标人材料。

（11）投标人联系人或联系电话相同的。

（12）法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7.评分标准

评分标准：见资信、技术、商务标评审表。

8.评审结果

8.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第四章  发包人要求

- 一、目的任务

查明勘查区的工程地质条件，查明边坡的结构和形态特征，分析其成因及演化过程，分析可能的滑动面、滑动带的位置，评价和预测边坡稳定性现状及发展趋势，同时分析边坡稳定性，提出防治建议。

- 二、勘查区范围

本次勘查范围为矿区J4-J7拐点靠帮边坡，勘查区分为J4-J6矿区东侧勘查区及J6-J7矿区南侧勘查区，总面积：0.9938km2，各勘查区范围拐点及坐标详见下表。

南侧勘查区范围一览表

| 拐点范围 | 2000国家大地坐标系 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| G1-1 | 40415379.261 | 3600709.540 |  |
| G1-2 | 40415576.035 | 3600641.776 |  |
| G1-3 | 40415511.078 | 3600485.122 |  |
| G1-4 | 40415370.425 | 3600532.220 |  |
| G1-5 | 40415331.841 | 3600592.454 |  |
| 勘查区面积：33977.67m2 |  |  |  |

东侧勘查区范围一览表

| 拐点范围 | 2000国家大地坐标系 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| G2-1 | 40415854.654 | 3600793.225 |  |
| G2-2 | 40415984.216 | 3600775.124 |  |
| G2-3 | 40415958.023 | 3600447.304 |  |
| G2-4 | 40415774.153 | 3600397.199 |  |
| G2-5 | 40415701.018 | 3600421.521 |  |
| G2-6 | 40415760.330 | 3600580.476 |  |
| G2-7 | 40415819.176 | 3600562.432 |  |
| 勘查区面积：65402.60m2 |  |  |  |

- 三、勘查工作部署

（一）依据勘查技术标准

本次边坡滑坡防治工程勘查，各项工作遵照以下相关规范进行。

1、《崩塌防治工程勘查规范》（试行）（T/CAGHP011-2018）；

2、《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2020)；

3、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

4、《岩土工程勘查规范》（GB50021—2017）；

5、《滑坡防治设计规范》(GB/T38509-2020)；

6、《崩塌防治工程设计规范》（试行）（T/CAGHP032-2018）

7、《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）；

8、《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）；

9、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

10、《工程测量规范》（GB50026—2020）；

11、《土工试验方法标准》（GB/T50123—2019）；

12、《原状土取样技术标准》（JGJ89—92）；

13、《工程地质手册》（第五版）；

14、《露天矿山岩质边坡工程设计规范》（T/CSRME009-2021）；

15、《非煤露天矿边坡工程技术规范》(GB/51016-2014)

16、现行国家和行业有关地质灾害防治工程勘查、设计的其它规范和标准。

（二）防治工程等级

本次勘查主要根据《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2020)同时结合前期矿山勘探工作成果，共同确定滑坡防治工程等级，并作为本次勘查工作部署依据。

（1）勘查区地质复杂程度

根据矿山勘探资料，矿区地层岩性较复杂，除矿体致密块状玄武岩，矿区四周夹部分工程质量一般的软弱夹层，且分布不规律，矿区西北及东南底板存在软岩，可能发生矿山工程质量问题。综上所述，矿区工程地质条件属于中等类型。

矿床采用露天深凹陷式开采，矿床最低开采标高-70m，主要矿体位于侵蚀基准面以下，第四系覆盖层厚度较大，分布较广;原露天层采场内积水量较大，充水含水层富水性强。综上所述，矿区水文地质条件划分为复杂类型。

根据就高不就低原则，本次勘查区地质条件复杂程度为复杂型。

（2）滑坡防治工程等级

根据滑坡灾害造成的潜在经济损失和威胁对象等因素，本次勘查范围内潜在经济损失<5000万且>500万,威胁人数<100人且>500人，威胁工矿交通设施为矿山，防治工程等级为二级。

（三）勘查类型及网度

根据前期勘查相关工作显示，安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿地质条件复杂程度为复杂型。

根据《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2020)，勘探线布设间距为20-80m，勘探点布设间距为20-40m。根据矿山已有勘查资料，本次勘查勘探线布设间距为50m，勘探点间距为20m。

- 四、主要实物工作量

本次勘探主要包括地形测绘、地质测量、钻探及相应样品采集加工测试等工作，主要工作量（包括但不限于以下内容）见下表。

主要实物工作量一览表

| 工作手段 | 技术条件 | 计量单位 | 预估工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、地形测绘 |  |  |  |
| （一）地形测量 |  |  |  |
| 1、1:500地形测量 | 困难类别：Ⅲ级 | km2 | 0.95 |
| （二）地质工程测量 |  |  |  |
| 1、勘探线测量 |  | km | 1.8 |
| 2、工程点测量 |  | 点 | 22 |
| 二、地质测量 |  |  |  |
| （一）专项地质测量 |  |  |  |
| 1、地质剖面测量 | 地质复杂程度：Ⅱ级 | km | 1.8 |
| （二）专项工程地质、环境地质、地质灾害测量 |  |  |  |
| 1、专项工程地质测量 | 地质复杂程度：Ⅱ级 | km2 | 0.95 |
| 2、专项环境地质、地质灾害测量 | 地质复杂程度：Ⅱ级 | km2 | 0.95 |
| 三、钻探 |  |  |  |
| （一）工程地质钻探 |  |  |  |
| 1、工程地质钻探（0-30m） | 岩石级别：Ⅰ～Ⅲ | m | 610 |
| 2、工程地质钻探（0-40m） | 岩石级别：Ⅵ | m | 140 |
| （二）原位测试 |  |  |  |
| 1、标准贯入试验 | 试验深度≤50m，岩石分类：Ⅲ级 | 次 | 120 |
| 2、动力触探 | 轻型，岩石分类：Ⅲ级 | 次 | 22 |
| 四、岩矿试验 |  |  |  |
| （一）岩矿鉴定与试验 |  |  |  |
| 1、岩石试验 | 抗压强度（饱和+自然） | 件 | 18 |
|  | 抗拉强度（饱和+自然） | 件 | 18 |
|  | 抗剪强度（饱和+自然） | 件 | 18 |
|  | 颗粒密度 | 件 | 18 |
|  | 块体密度 | 件 | 18 |
|  | 含水率 | 件 | 18 |
| 2、土工试验 | 压缩、抗剪、容重 | 件 | 100 |
|  | 液塑限颗粒分析 | 件 | 100 |
|  | 含水量 | 件 | 100 |
|  | 颗粒密度 | 件 | 100 |
|  | 液限 | 件 | 100 |
|  | 塑限 | 件 | 100 |
|  | 渗透系数 | 件 | 50 |
|  | 直剪强度 | 件 | 50 |
|  | 三轴剪切强度 | 件 | 50 |
|  | 自由膨胀率 | 件 | 50 |
|  | 压缩系数、压缩模量 | 件 | 100 |
| 五、其他地质工作 |  |  |  |
| （一）地质编录 |  |  |  |
| 1、其他钻探 |  | m | 750 |
| （二）采样 |  |  |  |
| 1、岩心样 |  | m | 35 |
| （三）报告编写 |  |  |  |
| 1、水工环勘查 |  | 份 | 1 |
| 合计 |  |  |  |

- 五、提交成果资料

预期提交《安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿南部边坡隐患排查以及治理工程勘查报告》及相关的附图和附表。

第五章、合同条款及格式（供参考）

GF—2016—0203

合同编号：____________

建设工程勘察合同

（示范文本）

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

# 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：

勘查人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      项目工程勘查有关事项协商一致，达成如下协议。

## 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模、特征：

## 二、勘查范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘查范围和阶段： 本项目实际施工过程中所涉及的所有地勘内容。

2.技术要求：                                               。

3.工作量：                                                 。

## 三、合同服务期

1.合同签订后    日历天完成勘探任务并提交成果资料

## 四、质量标准

4.1 满足《岩土工程勘察规范》 （GB50021-2001 2009年版）及相关规范要求。

4.2提交五份质量合格的勘查成果报告，具体数量满足招标人需求。

## 五、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)

2.合同价款形式：   固定总价合同

## 六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

招标文件

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘查条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘查人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘查技术服务。

## 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

## 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

## 十、签订地点

本合同在                签订。

## 十一、合同生效

本合同自                生效。

## 十二、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘查人执    份。

发包人：（印章）                        勘查人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

# 第二部分　通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2016年10月联合印发的建设工程勘察合同（示范文本）（GF-2016-0203）第二部分通用条款。

# 第三部分　专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

按通用条款执行。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：按通用条款执行。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：现行国家相关法律、法规、规章及强制性标准。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：/。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：/

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘查人应在_______天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：____________________________

发包人指定的接收人：___________________________________

发包人指定的联系方式：___________________________________

勘查人接收文件的地点：___________________________________

勘查人指定的接收人：_____________________________________

勘查人指定的联系方式：___________________________________

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：按通用条款执行。

第2条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘查人搜集的资料：

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：承包人必须根据滁州当地政府管理机构及发包人的要求进行安全文明施。

2.3 发包人代表

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________

授权范围：________________________________________________________________

第3条 勘查人

3.1 勘查人权利

3.1.2 关于分包的约定：不允许分包。

3.3 勘查人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________

授权范围：_______________________________________________________________

第4条 工期

4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：___________________________

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： 工期顺延，不补偿费用。

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘查人应向发包人提交成果资料 伍 份，发包人要求增加的份数为__ 份。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：按通用条款执行。

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: 另行约定

后续技术服务费用约定：另行约定

后续技术服务时限约定：另行约定

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：固定总价，不予调整。

7.1.2 本合同价款采用固定总价合同。

（2）合同价款中包括的风险范围：/

风险范围以外合同单价调整因素和方法：/

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：______/________

7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘查人支付定金金额:无

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：/

7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间： 完成相应范围内地质勘查及任务书要求的相应工作，提交勘查成果报告，通过有关部门及专家论证、评审，完成相关手续后15个工作日内一次性付清合同价款。

第8条 变更与调整

### 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：  /    。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：  /    。

8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：  /    。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：  /    。

第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘查人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于滁州市建筑垃圾综合处置项目。

9.2关于勘查人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于勘查人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人所有项目均可以使用。

9.5  勘查人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：勘查人自行承担。

第10条 不可抗力

### 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：按通用条款执行。

### 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘查人报告受害损失期限的约定：按通用条款执行。

10.2.2 勘查人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用条款执行。

第13条 责任与保险

13.2 工程勘查责任保险的约定：按通用条款执行。

第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘查人的违约金：   /    。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：    /    。

### 14.2 勘查人违约

14.2.2勘查人违约责任

（1）勘查人支付发包人的违约金：  从合同价中直接扣除   。

（2）勘查人造成工期延误应承担的违约责任：/

（3）因勘查人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限： 勘查人除负责采取补救措施外，应根据所造成的直接经济损失程度向发包人支付赔偿金，直接经济损失程度超过合同金额的，承包人还将被纳入发包人招投标的“黑名单”中，限制在招标单位的所有招标项目的投标资格。

（4）勘查人发生其他违约情形应承担的违约责任： 勘查人应承担违约责任并赔偿其违约给发包人造成的损失。

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款执行。

15.2 勘查人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款执行。

第16条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（1）种方式解决：

（1）向_滁州_仲裁委员会提请仲裁；

（2）向       人民法院提起诉讼。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：双方另行约定。

第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）

年     月     日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照或事业单位法人证书；

（4）企业资质证书；

（6）项目负责人有效身份证、职称证书；

（7）投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明材料（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

（8）资信标投标人认为需要的其它证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月   日

经营期限：

姓名：     身份证号码：     性别：    年龄：＿  职务：     ，系     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖章）

年    月     日

或1、授权委托书

本人 （姓名）系（投标人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “   ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

投标人（盖章）：

法定代表人（身份证号码）：    （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：    （签字或盖章）

年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人（总监理工程师）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十二、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（项目名称）

投  标  文  件  二

（技术标文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）

年     月     日

投标文件二：技术标目录

（1）勘查方案

（项目名称）

投  标  文  件  三

（商务标文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）

年     月     日

投标文件三：商务标目录

（1）投标函；

（2）商务标投标人认为需要提供的其他材料。

（1）投 标 函

致 ：       （招标人） ：

1、根据你方招标项目编号为          的                  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以为                 元的投标报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出      为本项目的项目负责人，保证按照招标人要求开始实施本项目，按招标文件要求的时间内完成本合同工作内容，项目质量达到   合格   标准。

4、如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后  30 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权对我公司进行处罚，并另选中标单位。

5、投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿南部边坡隐患排查以及治理工程勘查服务项目（二次） 的招标文件进行确认。 招标人：滁州市兴天矿业有限公司 联 系 人：白金鑫 联系电话：15656215310 （单位盖章） 2024年9月9日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 联 系 人：田甜 联系电话：0550-3519519、15955005370 （单位盖章） 2024年9月9日